SAMSUNG INNOVATION CAMPUS · CAPSTONE PROJESİ · GRUP 3

ARGUS AI

Makine Öğrenmesi Proje Dokümantasyonu

Deployment Submission

Graph tabanlı finansal suç inceleme sisteminin güvenilir artifact yönetimi, Streamlit Community Cloud yayını, güvenlik sınırları ve üretimleşme planı

| Hazırlayanlar | Gizem Özcan · Ayşe Ulaşlı |
| --- | --- |
| Program | Samsung Innovation Campus 2025-2026 · Pazarlamada Yapay Zekâ |
| Teslim | Deployment · Türkçe teknik rapor |
| Tarih | 20 Eylül 2026 |

| CANLI DEMO Streamlit Cloud | MODEL Graph-enhanced LightGBM | KARAR İnsan denetimli |
| --- | --- | --- |

Canlı uygulama: ARGUS Streamlit uygulamasını aç

Ana depo: github.com/edasaruhan/SIC_AI_17_Capstone_Group_3

# Yönetici Özeti

ARGUS AI, finansal işlem kayıtlarını zaman, geçmiş davranış ve yönlü hesap ağı bağlamıyla birlikte sıralayan; sonucu bir suç kararı olarak değil, analist inceleme önceliği olarak sunan insan denetimli bir karar destek prototipidir. Dağıtım katmanı, dondurulmuş bilimsel sonuçları değiştirmeden ürünü erişilebilir kılmak üzere tasarlanmıştır.

|  | TEMEL DAĞITIM KARARI Canlı Streamlit yayını çevrim içi model eğitimi veya gerçek banka işlemi skorlama yapmaz. Git ile izlenen sentetik demo paketi üzerinden ürün akışını gösterir. Dondurulmuş modeller ve gerçek deney artifact'ları yalnız doğrulanmış yerel pakette tutulur. |
| --- | --- |

## Dağıtım mimarisi

| Kaynak | → | Kalite Kapısı | → | Canlı Ürün |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GitHub main |  | GitHub Actions |  | Streamlit Community Cloud |
| Kod + demo bundle |  | Lint · Test · Coverage |  | Artifact loader → Analist workspace |

## Mevcut durum

| Alan | Durum | Kanıt / sınır |
| --- | --- | --- |
| Canlı erişim | Uygulandı | Streamlit Community Cloud üzerinden herkese açık ürün demosu |
| Release kapısı | Uygulandı | GitHub Actions: Ruff, Pytest, coverage ≥ %77 ve pip check |
| Model artifact'ı | Donduruldu | LightGBM joblib; GraphSAGE PyTorch checkpoint; SHA-256 sözleşmesi |
| Canlı skorlama | Kapsam dışı | Yayın, yalnız sentetik kayıtlı vakaları ve model kanıtını gösterir |
| Üretim kimliği | Kapsam dışı | Demo oturumu vardır; kurumsal IdP/RBAC bağlı değildir |

## Belge kapsamı

• Altı zorunlu teslim başlığı, ekli ödev metnindeki sırayla yanıtlanmıştır.

• Uygulanmış kontroller ile üretimleşme için önerilen kontroller açık biçimde ayrılmıştır.

• Model performansı, deployment sağlığı ve sorumlu kullanım sınırları birlikte ele alınmıştır.

• Komutlar, ortam değişkenleri ve yayın bağlantıları eklerde tekrar üretilebilir biçimde verilmiştir.

# 1. Genel Bakış

OVERVIEW

Dağıtım aşamasının amacı, ARGUS’un araştırma çıktısını yeniden eğitim gerektirmeyen, erişilebilir ve açıklanabilir bir analist deneyimine dönüştürmektir. Çözüm, gerçek zamanlı bir yaptırım motoru değil; kaydedilmiş işlem, ağ ve model kanıtını güvenli sınırlar içinde incelemeye açan bir karar destek uygulamasıdır.

## Dağıtım kapsamı ve hedef kullanıcı

• Hedef kullanıcı: finansal suç/AML incelemesi yapan eğitimli analist.

• Birincil görev: öncelikli vakayı bulmak, gözlenen kayıtları incelemek, ağ bağlamını anlamak ve insan kararını kaydetmek.

• Karar sınırı: model skoru suç kanıtı değildir; otomatik bloke, dondurma veya bildirim yetkisi vermez.

• Yayın verisi: yalnızca üç sentetik walkthrough vakası; IBM HI-Small ham kayıtları ve yerel bilimsel artifact'lar deploy edilmez.

## Gerçekleştirilen dağıtım adımları

| Adım | Aşama | Uygulama |
| --- | --- | --- |
| 01 | Paketleme | Kök `app.py`, `requirements.txt`, `.streamlit/config.toml` ve demo bundle aynı repoda tutuldu. |
| 02 | Bağımlılık | Python 3.12 ve `-e .[app]` kurulumu Streamlit Cloud için tanımlandı. |
| 03 | Kalite | Push ve pull request'lerde lint, format, test, coverage ve dependency doğrulaması çalıştırıldı. |
| 04 | Yayın | Yetki gereksinimi nedeniyle senkron fork Streamlit Community Cloud'a bağlandı. |
| 05 | Doğrulama | Canlı rota, login, iş listesi, vaka inceleme ve model kanıtı akışı kontrol edildi. |

## Platform seçimi

Streamlit Community Cloud; Python tabanlı uygulamanın ek bir web sunucusu, container registry veya ayrı ön yüz derlemesi olmadan yayınlanmasına olanak verdiği için seçilmiştir. Capstone kapsamındaki demo için bu seçim düşük operasyon yükü, hızlı tekrarlanabilirlik ve Git tabanlı teslim avantajı sağlar.

| Seçenek | Bu proje için değerlendirme |
| --- | --- |
| Streamlit Community Cloud | Mevcut seçim. Eğitim amaçlı canlı demo, Git tabanlı deploy ve yönetilen HTTPS. |
| On-premises / kurum içi | Hassas banka verisi ve kurumsal kimlik entegrasyonu için gelecekte daha uygun; daha yüksek operasyon maliyeti. |
| Kubernetes + API + ayrı UI | Yüksek ölçek ve online scoring için uygun; capstone kapsamı için gereksiz karmaşıklık. |

## Release akışı

git push main └─ GitHub Actions: ruff → pytest/coverage → pip check └─ başarılı commit → senkron yayın fork'u └─ Streamlit Cloud otomatik rebuild ve deploy

|  | REPOSITORY YAPISI Ana kaynak depo `edasaruhan/SIC_AI_17_Capstone_Group_3`, canlı yayını besleyen repo ise `aaayseee/SIC_AI_17_Capstone_Group_3` adresidir. İki main dalı aynı committe tutulur. |
| --- | --- |

# 2. Modelin Serileştirilmesi

MODEL SERIALIZATION

ARGUS tek bir dosyayı model olarak görmek yerine, tahminin yeniden üretilebilmesi için model, ön işleme durumu, özellik sözleşmesi, eşik ve manifesti birlikte dondurur. Bu yaklaşım, yalnız estimator dosyasını taşımaktan daha güçlü bir deployment sözleşmesi sağlar.

## Serileştirme formatları

| Bileşen | Format | Amaç |
| --- | --- | --- |
| Graph-enhanced LightGBM | `model.joblib` | Birincil ağaç modeli; sıkıştırılmış joblib artifact'ı |
| Refined transaction LightGBM | `model.joblib` | Aynı protokolde karşılaştırma modeli |
| GraphSAGE | `graphsage.pt` | CPU ağırlıkları ve model konfigürasyonu içeren PyTorch checkpoint |
| Ön işleme durumu | `fitted_state.json` | Train-fit medyanlar, ölçekler, kategoriler ve özellik sırası |
| Eşik ve manifest | JSON | Validation'da seçilen eşik, kapsam, hash ve provenance |
| Ürün paketi | `dashboard_bundle.json` | Vaka, ağ, açıklama ve karşılaştırma verisini UI'ye taşır |
| Tahmin/özellik tablosu | Parquet | Büyük kolonlu veriler için tip koruyan sıkıştırılmış depolama |

## Bütünlük ve yükleme politikası

• Her dondurulmuş model ve ön işleme dosyasının beklenen SHA-256 değeri final değerlendirme yapılandırmasında kayıtlıdır.

• Final pipeline yalnız hash doğrulaması geçen, test erişiminden önce üretilmiş artifact'ları deserialize eder.

• LightGBM nesnesinin doğru sınıfta, fit edilmiş ve preprocessor ile aynı özellik genişliğinde olduğu kontrol edilir.

• GraphSAGE checkpoint CPU üzerinde yüklenir; model konfigürasyonu ile işlem özellik boyutu doğrulanır.

• Joblib/Pickle tabanlı dosyalar güvenilmeyen kaynaktan asla yüklenmez; hash doğrulaması bu nedenle güvenlik kontrolüdür.

## Depolama verimliliği

Büyük ham veri ve model artifact'ları Git dışında tutulur. Git deposunda yalnız kaynak kod, konfigürasyon, özet bilimsel raporlar ve küçük sentetik ürün demosu izlenir. Tabular çıktılar Parquet ile kolon bazlı ve sıkıştırılmış; model dosyaları joblib/PyTorch; insan tarafından okunabilir sözleşmeler ise JSON ile saklanır.

|  | ARTIFACT ÖNCELIĞI `ARGUS_ARTIFACT_DIR` verilirse doğrulanmış yerel paket kullanılır. Aksi halde uygulama önce Sprint 5, sonra Sprint 4 artifact'larını arar; hiçbiri yoksa izlenen sentetik demo bundle'a düşer. |
| --- | --- |

## Dondurulmuş birincil model sözleşmesi

| Alan | Değer |
| --- | --- |
| Model | Graph-enhanced LightGBM |
| Tahmin birimi | Yönlü finansal işlem / kenar |
| Özellik sayısı | 79 dönüştürülmüş predictor |
| Seçim metriği | Validation PR-AUC |
| Ham skor eşiği | -4.3019702136515985 |
| Bilimsel referans | v1.0-scientific-final |

# 3. Model Sunumu

MODEL SERVING

|  | MEVCUT SERVING MODU ARGUS’un canlı yayını online prediction servisi değildir. Model eğitimi ve final skorlama offline pipeline'da tamamlanır; Streamlit katmanı kaydedilmiş, şema doğrulanmış kanıt paketini okur. |
| --- | --- |

## İstekten ekrana çalışma akışı

| Katman | Gerçek davranış |
| --- | --- |
| Giriş noktası | `app.py`, `argus.app.dashboard.main()` fonksiyonunu çağırır. |
| Yönlendirme | `?view=home¦login¦portal¦...` query parametresi ve session state ile yönetilir. |
| Artifact seçimi | Ortam değişkeni → Sprint 5 → Sprint 4 → sentetik demo sırası uygulanır. |
| Yükleme | Artifact loader JSON/CSV/Parquet ürün sözleşmesini doğrular ve view model üretir. |
| Sunum | Overview, Investigations, Case Investigator ve Model Evidence sayfaları render edilir. |
| Karar kaydı | Notlar ve vaka aksiyonları yalnız Streamlit session state içinde tutulur. |

## Neden offline/batch serving?

Finansal suç incelemesinde yalnız skor değil, kaynağı izlenebilir işlem kayıtları, tarihsel bağlam, yönlü ağ ve model katkıları birlikte sunulmalıdır. Capstone prototipinde bunların deterministik artifact olarak hazırlanması; canlı model bağımlılığını, yanlış sürüm riskini ve tekrarlanamaz sonucu azaltır. Uygulama açılışında hiçbir eğitim yapılmaz.

## Bulut ve kurum içi seçenek

| Boyut | Mevcut bulut demosu | Üretim / on-prem önerisi |
| --- | --- | --- |
| Veri | Sentetik ve Git ile izlenen | Kurum içi veri katmanı; ağ segmentasyonu |
| Kimlik | Prototype session login | OIDC/SAML SSO, MFA, RBAC |
| Serving | Kayıtlı vaka görüntüleme | Batch scoring veya ölçeklenebilir REST/gRPC |
| Depolama | Ephemeral session | Şifreli DB + değiştirilemez audit log |
| Ölçek | Eğitim demosu | Kuyruk, autoscaling ve kapasite politikası |

## Çalıştırma örnekleri

# Temiz klon: sentetik demo paketiyle python -m streamlit run app.py # Doğrulanmış yerel artifact paketiyle $env:ARGUS_ARTIFACT_DIR = (Resolve-Path artifacts/sprint5) python -m streamlit run app.py

## Serving başarısının doğrulanması

• Uygulama artifact sözleşmesini yükleyemediğinde sessizce yanlış veri göstermemeli; açık hata üretmelidir.

• Sentetik demo, gerçek IBM kaydı veya frozen model çıktısı gibi etiketlenmemelidir.

• Mobil/masaüstü gezinme, login, filtreleme, vaka açma, not ve karar akışları smoke testleriyle korunur.

• Her deploy öncesi aynı kod kalite hattı çalışır ve başarısız commit yayın adayı kabul edilmez.

# 4. API Entegrasyonu

API INTEGRATION

|  | MEVCUT DURUM Projede dış tüketicilere açık bir REST/GraphQL API uygulanmamıştır. Streamlit arayüzü Python fonksiyonlarını süreç içinde çağırır. Bu nedenle aşağıdaki endpoint sözleşmesi mevcut özellik değil, üretimleşme için önerilen tasarımdır. |
| --- | --- |

## Mevcut uygulama içi sözleşme

Uygulama ile model kanıtı arasındaki sınır `DashboardArtifacts` ve ürün şemalarıdır. `dashboard_bundle.json`; vaka kimliği, işlem özetleri, hesap ağı, gözlenen kanıtlar, model katkıları ve model karşılaştırma verisini tek pakette taşır. UI yalnız bu doğrulanmış yapıyı okur; serbest biçimli istemci girdisini modele geçirmez.

| Girdi | Biçim | Çıktı |
| --- | --- | --- |
| Rota | `view` query parametresi | Public sayfa, login veya portal görünümü |
| Vaka seçimi | Case ID / widget state | Ağ, timeline, kayıtlar ve model kanıtı |
| Filtreler | Arama, öncelik, durum, sinyal | Filtrelenmiş inceleme iş listesi |
| Analist aksiyonu | Not + karar türü | Session-only aktivite ve durum güncellemesi |

## Önerilen üretim API sözleşmesi

| Endpoint | Yöntem | Amaç |
| --- | --- | --- |
| `/v1/health` | GET | Sürüm, model hazır olma ve bağımlılık sağlığı |
| `/v1/cases` | GET | Yetkiye göre sayfalı ve filtrelenmiş vaka listesi |
| `/v1/cases/{case_id}` | GET | Gözlenen kayıt, ağ ve model kanıtı |
| `/v1/transactions:score` | POST | Şema doğrulamalı tekil/batch skor talebi |
| `/v1/cases/{case_id}/decisions` | POST | İnsan kararını ve gerekçesini audit log'a yazma |

### Örnek skor isteği - önerilen

POST /v1/transactions:score Authorization: Bearer <kurumsal-token> ¦ Idempotency-Key: 3ce1... { "transaction_id": "TX-2026-000184", "timestamp": "2026-09-20T10:42:00Z", "sender": {"bank_id": "101", "account_id": "A-1047"}, "receiver": {"bank_id": "204", "account_id": "A-3382"}, "amount_paid": 6250.00, "payment_currency": "USD", "amount_received": 6250.00, "receiving_currency": "USD", "payment_format": "Wire" }

### Örnek yanıt - önerilen

{ "model_version": "v1.0-scientific-final", "priority_score": 0.91, "priority_band": "high", "threshold": -4.3019702136515985, "evidence_refs": ["OBS-001", "NET-004"], "decision": "human_review_required", "trace_id": "01J..." }

`priority_score` suç olasılığı değildir. Üretim API'si sürüm, eşik, trace ID ve kanıt referanslarını dönmeli; otomatik yaptırım alanı üretmemelidir.

# 5. Güvenlik Değerlendirmeleri

SECURITY CONSIDERATIONS

Güvenlik yaklaşımı iki katmana ayrılır: herkese açık eğitim demosunda gerçekten uygulanan kontroller ve gerçek banka ortamına geçişte zorunlu olacak kurumsal kontroller. Bu ayrım, prototip login ekranının üretim kimlik doğrulaması gibi yanlış sunulmasını engeller.

## Canlı demoda uygulanan kontroller

| Kontrol | Uygulama | Sınır |
| --- | --- | --- |
| Veri minimizasyonu | Yalnız sentetik demo bundle deploy edilir | Ham IBM dosyaları ve yerel artifact'lar Git dışıdır |
| Oturum kimliği | Opsiyonel env credential; hmac.compare_digest | Üretim IdP değildir |
| Fail-closed ayar | E-posta/parola env ikilisinden biri eksikse giriş kapanır | Secret lifecycle platforma bağlıdır |
| Parola saklama | Parola session state'e yazılmaz | Demo formu parola politikası uygulamaz |
| Oturum temizleme | Çıkışta kimlik ve vaka aksiyonları silinir | Kalıcı audit kaydı yoktur |
| Web güvenliği | Yönetilen HTTPS; CORS/XSRF korumaları kapatılmaz | WAF/rate limit proje katmanında yoktur |
| Artifact bütünlüğü | Frozen modeller SHA-256 ile doğrulanır | Yalnız güvenilir artifact kaynağı kabul edilir |

|  | KRITIK GÜVENLIK NOTU Joblib ve PyTorch checkpoint yükleme işlemleri kod çalıştırma riski taşıyabilir. Bu nedenle kullanıcı tarafından yüklenen veya hash'i doğrulanmayan dosyalar deserialize edilmemelidir. |
| --- | --- |

## Üretim için zorunlu sertleştirme

| Alan | Üretim gereksinimi |
| --- | --- |
| Kimlik ve yetki | OIDC/SAML SSO, MFA, en az ayrıcalık RBAC, vaka bazlı erişim |
| Secret yönetimi | Vault/KMS, rotasyon, kısa ömürlü token, repoda sıfır secret |
| Şifreleme | TLS 1.2+, at-rest KMS anahtarları, yedeklerde şifreleme |
| Ağ | Private subnet, egress allow-list, WAF, rate limit ve servisler arası mTLS |
| Audit | Değiştirilemez kim-ne-zaman-ne yaptı kaydı; SIEM entegrasyonu |
| Veri yönetişimi | PII sınıflandırma, saklama/silme politikası, maskeleme ve DLP |
| Tedarik zinciri | SBOM, dependency/vulnerability scan, imzalı image ve artifact |
| Model yönetişimi | Versiyon onayı, rollback, bias/drift testleri, dört-göz kontrolü |

## Yetkilendirme matrisi - önerilen

| Rol | Görüntüleme | Not/Karar | Model yönetimi |
| --- | --- | --- | --- |
| Analist | Atanmış vakalar | Evet | Hayır |
| Kıdemli analist | Ekip vakaları | Evet + onay | Hayır |
| Model risk | Kanıt + metrik | Yorum | Sürüm inceleme |
| Platform yöneticisi | Operasyonel meta | Hayır | Deploy/rollback |

# 6. İzleme ve Loglama

MONITORING AND LOGGING

Mevcut capstone yayını gerçek müşteri trafiği veya gerçek zamanlı skor üretmediği için, izleme iki eksende ele alınır: yazılım/deployment sağlığı ve dondurulmuş model kanıtının kalitesi. Üretim izleme planı ayrıca ve açık biçimde öneri olarak tanımlanmıştır.

## Mevcut kalite ve deployment gözlemleri

| Sinyal | Kaynak | Mevcut kontrol |
| --- | --- | --- |
| Build/deploy | GitHub Actions / Streamlit | Commit bazlı durum; başarısız kalite kapısı |
| Kod kalitesi | Ruff | Lint ve format denetimi |
| Regresyon | Pytest | 481 otomatik test |
| Test kapsamı | pytest-cov | %77 alt sınır; son yerel doğrulama %77,32 |
| Bağımlılık | pip check | Kırık veya uyumsuz requirement denetimi |
| Artifact | Loader + final verifier | Şema, hash, satır ve sözleşme kontrolleri |
| Uygulama | Streamlit logları | Başlatma, exception ve platform restart gözlemi |

## İzlenen model metrikleri

| Metrik | Frozen final test | Yorum |
| --- | --- | --- |
| PR-AUC | 0,690059 | Dengesiz problemde birincil sıralama metriği |
| ROC-AUC | 0,991272 | Genel ayrıştırma; tek başına operasyon kararı değildir |
| Precision | %17,816 | İncelenen alarmların pozitif etiket taşıyan oranı |
| Recall | %88,213 | Pozitiflerin yakalanma oranı |
| FPR | %0,8357 | Negatifler içindeki gereksiz alarm oranı |
| Alarm hacmi | 7.729 | Validation'da seçilen eşik final testte korunmuştur |
| Precision@100 | %98,0 | İlk 100 işlemde 98 pozitif |

|  | PREVALANS UYARISI Pozitif oran validation döneminde %0,099770 iken final testte %0,204953 olmuştur (2,054×). Precision ve sabit eşik alarm hacmi bu dağılım değişimiyle birlikte yorumlanmalıdır. |
| --- | --- |

## Üretim gözlemlenebilirlik planı

| Alan | Metrik / log | Sıklık | Alarm örneği |
| --- | --- | --- | --- |
| Servis sağlığı | 5xx, p95 latency, throughput | 1 dk | 5xx > %1 veya p95 > 1 sn |
| Veri kalitesi | Şema hatası, null, bilinmeyen kategori | Batch/istek | Sözleşme ihlali > 0 |
| Drift | PSI/JS, skor ve özellik dağılımı | Günlük/haftalık | PSI > 0,20 inceleme |
| Model sonuçları | PR-AUC, Recall, Precision, FPR | Etiket gecikmesine göre | Onaylı tabana göre anlamlı düşüş |
| İş yükü | Alarm hacmi, backlog, karar süresi | Saatlik/günlük | Kapasite eşiği aşımı |
| Güvenlik | Login hata, yetki reddi, artifact hash | Anlık | Ani artış veya hash uyuşmazlığı |
| İnsan denetimi | Escalate/false positive/close dağılımı | Haftalık | Karar dağılımında beklenmeyen kayma |

## Loglama ilkeleri

• Kayıt; zaman damgası, trace ID, model sürümü, artifact hash ve sonuç kodunu içermelidir.

• Parola, token ve ham kişisel veri loglanmamalı; gözlenen kayıt referansları değiştirilemez korunmalıdır.

• Analist kararı model skorundan ayrı audit event olmalı; kritik alarmlar kurumsal kanallara yönlendirilmelidir.

## Mevcut sınırlılık

Canlı demo kalıcı telemetri, SIEM/APM, drift servisi veya pager içermez. Streamlit logları ve CI kapıları capstone kanıtıdır; üretim bankacılığı için yukarıdaki plan ayrıca uygulanmalıdır.

# Sonuç ve Üretime Geçiş Kararı

ARGUS deployment aşaması, capstone hedefi olan güçlü ve erişilebilir ürün demosunu başarıyla tamamlamıştır. Kod, dokümantasyon, kalite kapısı, sentetik demo paketi ve canlı Streamlit yayını birbiriyle uyumludur. Buna karşılık gerçek banka verisiyle üretim kullanımı için kimlik, yetki, kalıcı audit, güvenli online/batch serving, drift izleme ve kurum içi doğrulama henüz zorunlu sonraki aşamalardır.

|  | KARAR Eğitim ve portföy gösterimi için hazır. Gerçek müşteri verisi ve otomatik operasyonel aksiyon için hazır değildir; production readiness incelemesi ve kurum kontrolleri gerektirir. |
| --- | --- |

## Deployment kabul kontrol listesi

| Durum | Kontrol |
| --- | --- |
| ✓ | Canlı uygulama ve giriş akışı erişilebilir |
| ✓ | Sentetik demo provenance etiketi görünür |
| ✓ | Model kanıtı gözlenen kayıtlardan ayrı |
| ✓ | GitHub Actions kalite hattı aktif |
| ✓ | Ham veri ve yerel artifact'lar Git dışında |
| ✓ | README ve teknik dokümanlar deployment bağlantısını içeriyor |
| △ | Üretim IdP/RBAC ve kalıcı audit - sonraki aşama |
| △ | Online scoring API ve drift alerting - sonraki aşama |

## Ek A - Dağıtım yapılandırması

| Ayar | Değer |
| --- | --- |
| Runtime | Python 3.12 |
| Entrypoint | app.py |
| App dependencies | requirements.txt → -e .[app] |
| Tema | .streamlit/config.toml |
| Artifact override | ARGUS_ARTIFACT_DIR |
| Opsiyonel demo kimliği | ARGUS_DEMO_EMAIL + ARGUS_DEMO_PASSWORD |
| Canlı veri paketi | demo/artifacts/dashboard_bundle.json |

## Ek B - Kaynaklar

Canlı uygulama: https://sicai17capstonegroup3-azala6r97tsxkq7fu2loga.streamlit.app/?view=home

Ana GitHub deposu: https://github.com/edasaruhan/SIC_AI_17_Capstone_Group_3

Yayın kaynağı: https://github.com/aaayseee/SIC_AI_17_Capstone_Group_3

Depo içi başlıca kanıtlar: `README.md`, `docs/MODEL_CARD.md`, `docs/EXPERIMENT_PROTOCOL.md`, `docs/PROJECT_SPEC.md`, `reports/generated/FINAL_MODEL_COMPARISON.md`.

## Ek C - Sorumlu kullanım özeti

• IBM AML HI-Small sentetik bir veri kümesidir; gerçek banka performansını kanıtlamaz.

• Skorlar kalibre edilmiş suç olasılığı değildir ve otomatik olumsuz işlem için kullanılamaz.

• GraphSAGE sonucu sınırlı, deterministik örnekleme protokolüne aittir.

• Her vaka kaynak kayıtlarla birlikte eğitimli analist tarafından incelenmelidir.